**Отчет**

**Об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**Троицкого сельского поселения**

**«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения»**

**за 1 полугодие 2024 года**

с.Троицкое 9 июля 2024 года

Администрация Троицкого сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения».

Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 23.10.2018г. № 187.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 7077,2тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 1 полугодия 2024 года составило 2480,5 тыс.рублей, или 35,0% .

В состав данной программы включены две подпрограммы:

1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Троицкого сельского поселения.
2. Развитие благоустройства территории Троицкого сельского поселения.

В рамках **Подпрограммы 1** «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Троицкого сельского поселения» предусмотрено 1 основное мероприятие :

- организация в границах сельского поселения электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий.

По данным мероприятиям заключен 1 контракт на техническое обслуживание газового оборудования пос.Луначарский, срок выполнения работ не наступил.

Выполнены работы по техническому диагностированию ГРПШ пос.Луначарский ул.Юбилейная 20б на сумму 50,0 тыс.рублей.

Составлена сметная документация на «Окраску распределительного газопровода среднего и низкого давления от х.Едуш ул.Миусская конец объекта пол.Луначарский ул.Садовая 16.

В рамках реализации **Подпрограммы 2**. «Развитие благоустройства территории Троицкого сельского поселения» достигнуты следующие мероприятия:

**1. Мероприятия по организации освещения улиц Троицкого сельского поселения.**

- оплата за потребленную эл.энергию уличного освещения составило 505,9 тыс.рублей;

- произведен демонтаж, монтаж светильников в количестве 40 шт.

**2. Выполнение прочих мероприятий по благоустройству территории поселения.**

- заключен контракт по обслуживанию видеонаблюдения по адресу с.Троицкое Ленина 59б (парк) -30,0 тыс.рублей;

- заключен контракт на вывоз ТКО с парка с.Троицкое (72 куб.м.) на сумму 25,2 тыс.рублей

– заключен контракт на обрезку крон деревьев на территории Троицкого сельского поселения на сумму 50,0 тыс.рублей;

- произведена стрижка живой изгороди с 3-х сторон и формирование шарообразных кустов в парке с.Троицкое на сумму 54,0 тыс.руб;

- работы по уборке территории составили на 1 полугодие 2024г 126,6 тыс.рублей;

- производился тракторный покос (8 га) и ручной покос травы (28434 м2);

-приобретена бирючина обыкновенная в количестве 250шт;

-поставка и установка сруба металлического по адресу с.Троицкое ул.Комсомольская 59а;

-выполнены работы по частичной замене ж/б ограждения на металлическое решетчатое заграждение по адресу с.троицкое ул.Ленина 59б;

-выполнены работы по демонтажу ограды ж/б с.Троицкое ул.Ленина 59б

**3. Мероприятия по содержанию мест захоронения.**

-заключен контракт на вывоз ТКО с кладбищ с.Троицкое, п.Луначарский,с.Кошкино (61 куб.м) на сумму 227,9 тыс.рублей;

- обработаны территории кладбищ ядохимикатами от поросли 136,9 тыс. руб;

- ремонт памятника участникам ВОВ по адресу с.Троицкое ул.Ленина 59г – 225,0 тыс.руб.

- приобретение венков к памятникам на возложение - 14,3 тыс.рублей;

-производился покос травы на территории гражданских кладбищ с.Троицкое ул.Мирная 7а и с.Кошкино ул.Береговая 22г (28000 кв.м.);

- обеспечивалось патрулирование сотрудниками частной охранной организацией путем объезда Памятников ВОВ на предмет порчи вандалами и пресечения нарушений общественного правопорядка - 51,0 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течении 2024 года на постоянной основе.

Срок исполнения контрольных событий по данной программе не наступил.

Старшин инспектор

Администрации Троицкого сельского поселения: А.А.Стращенко

Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения»

за I полугодие 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  <2> |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1  «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Троицкого сельского поселения» | Администрация Троицкого сельского поселения (старший инспектор  Стращенко А.А ) | X | X | X | 638,0 | 638,0 | 59,5 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1  «Обустройство инженерной инфраструктуры микрорайона для многодетных семей в с.Троицкое, Неклиновского района» | старший инспектор  Стращенко А.А |  | - | - | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.2  Организация в границах сельского поселения электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий | старший инспектор  Стращенко А.А | Заключен контракт на ТО газового оборудования, на тех.диагностирование ГРПШ | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 638,0 | 638,0 | 59,5 | 578,5тыс.руб.- Срок мероприятий не наступил |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 <3> |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие благоустройства территории Троицкого сельского поселения» |  | X | X | X | 6439,2 | 6439,2 | 2421,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.  Организация освещения улиц Троицкого сельского поселения | старший инспектор  Стращенко А.А | Производится оплата уличного освещения, а также выполняются работы по замене ламп уличного освещения | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 2299,1 | 2299,1 | 705,9 | Срок выполнения работ согласно графика |
|  | Основное мероприятие 2.2.  Выполнение прочих мероприятий по благоустройству территории поселения | старший инспектор  Стращенко А.А. | заключено 12 контрактов по благоустройству территории поселения | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 2936,7 | 2936,7 | 1104,8 | Срок выполнения работ согласно графика |
|  | Основное мероприятие 2.3.  Содержание мест захоронения в Троицком сельском поселении | старший инспектор  Стращенко А.А | заключено 7 контрактов по содержанию мест захоронений | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 1203,4 | 1203,4 | 610,3 | Срок выполнения работ согласно графика |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  старший инспектор  Стращенко А.А | X | X | X | 7077,2 | 7077,2 | 2480,5 |  |
| … | X | X | X |  |  |  |  |