**Отчет**

**Об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**Троицкого сельского поселения**

**«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения»**

**за 9 месяцев 2022 года**

с.Троицкое 11 октября 2022 года

 Администрация Троицкого сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения».

 Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 23.10.2018г. № 187.

 На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 4814,1 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2022 года составило 3038,0 тыс.рублей, или 63,1% .

 В состав данной программы включены две подпрограммы:

1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Троицкого сельского поселения.
2. Развитие благоустройства территории Троицкого сельского поселения.

В рамках **Подпрограммы 1** «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Троицкого сельского поселения» предусмотрено 1 основное мероприятие :

 - организация в границах сельского поселения электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий.

По данным мероприятиям заключен 1 контракт на сумму 51,5 тыс.рублей на техническое обслуживание газового оборудования пос.Луначарский. Работы выполнены в полном объеме.

 В рамках реализации **Подпрограммы 2**. «Развитие благоустройства территории Троицкого сельского поселения» достигнуты следующие мероприятия:

**1. Мероприятия по организации освещения улиц Троицкого сельского поселения.**

- оплата за потребленную эл.энергию уличного освещения составило 524,0 тыс.рублей;

- произведен демонтаж светильников в количестве 45 шт;

- смена люминесцентных ламп в количестве 94 шт;

- установлено 22 шт фотореле.

- установлено 29 светодиодных светильников.

**2. Выполнение прочих мероприятий по благоустройству территории поселения.**

- реконструкция системы видеонаблюдения по адресу с.Троицкое Ленина 59б (парк) -173,6 тыс.рублей;

- выполнены работы по чистке дренажных канав на сумму 14,6 тыс.рублей;

- произведен ремонт сцены на территории парка на сумму 345,0 тыс.рублей;

- произведена стрижка живой изгороди 936 м2 на сумму 36,0 тыс.руб;

- работы по уборке территории составили на 9 месяцев 124,2 тыс.рублей;

- производился тракторный и ручной покос травы на сумму 348,1 тыс.рублей;

- произведена обрезка стволов скелетных ветвей на сумму 76,2 тыс.рублей

- обрезка 20 акаций в парке на сумму 100,0

- заключен 3 контракта на вывоз ТКО с территории поселения на сумму 22,5 тыс.рублей

**3. Мероприятия по содержанию мест захоронения.**

- заключен контракт на вывоз ТКО с кладбищ с.Троицкое, п.Луначарский,с.Кошкино на сумму 115,4 тыс.рублей;

- на содержание гражданского кладбища в с.Троицкое выделено и освоено 215 тыс. руб;

- установка гранитных стел в количестве 3 шт. на сумму 159,1 тыс.рублей по адресу с.Троицкое, ул.Ленина 59г.;

- ремонт памятника участникам ВОВ по адресу с.Кошкино ул.Береговая 22г – 37,4 тыс.руб.

- приобретение венков к памятникам на возложение - 16,5 тыс.рублей;

- приобретены информационные щиты в количестве 5 шт и установлены возле памятников ВОВ на сумму 22,5 тыс.рублей;

- обеспечивалось патрулирование сотрудниками частной охранной организацией путем объезда Памятников ВОВ на предмет порчи вандалами и пресечения нарушений общественного правопорядка - 70,0 тыс. рублей.

 Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течении 2022 года на постоянной основе.

Срок исполнения контрольных событий по данной программе не наступил.

Старшин инспектор

Администрации Троицкого сельского поселения: А.А.Стращенко

Таблица 12

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения»

 за 9 месяцев 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Троицкого сельского поселения» | Администрация Троицкого сельского поселения (старший инспекторСтращенко А.А )  | X | X | X | 200,1 | 200,1 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона для многодетных семей в с.Троицкое, Нелиновского района» | старший инспекторСтращенко А.А |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.2ТО газового оборудования пос.Луначарский | старший инспекторСтращенко А.А | Заключен контракт на ТО газового оборудования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 200,1 | 200,1 | 51,5 | Срок мероприятий не наступил |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 [<3>](#Par1127) |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие благоустройства территории Троицкого сельского поселения» |  | X | X | X | 4614,0 | 4614,0 | 2986,5 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.Организация освещения улиц Троицкого сельского поселения  | старший инспекторСтращенко А.А | Производится оплата уличного освещения, а также выполняются работы по замене ламп уличного освещения  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2171,7 | 2171,7 | 1156,7 | Срок выполнения работ согласно графика |
|  | Основное мероприятие 2.2.Выполнение прочих мероприятий по благоустройству территории поселения | старший инспекторСтращенко А.А. | Выполняются работы по спилу деревьев-угроз, покос сорной растительности, вывоз ТКО с объектов муниципальной собственности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1457,7 | 1457,7 | 1251,4 | Срок выполнения работ согласно графика |
|  | Основное мероприятие 2.3.Содержание мест захоронения в Троицком сельском поселении | старший инспекторСтращенко А.А | Выполняются работы по спилу деревьев-угроз, покос сорной растительности, вывоз ТКО с объектов муниципальной собственности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 984,6 | 984,6 | 578,4 | Срок выполнения работ согласно графика |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программыстарший инспекторСтращенко А.А | X | X | X | 4814,1 | 4814,1 | 3038,0 |  |
| … | X | X | X |  |  |  |  |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Троицкого сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. [<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.