**Отчет**

**Об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**Троицкого сельского поселения**

**«Развитие транспортной системы»**

**за 9 месяцев 2021 года**

с.Троицкое 6 октября 2021 года

 Администрация Троицкого сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Развитие транспортной системы».

 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 15.10.2019г. № 109.

 На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 2582,5 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2021 года составило 1922,6 тыс.рублей, или 74,4% .

 В состав данной программы включены две подпрограммы:

1. Развитие транспортной инфраструктуры Троицкого сельского поселения.
2. Повышение безопасности дорожного движения на территории Троицкого сельского поселения.

В рамках Подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Троицкого сельского поселения» предусмотрено основное мероприятие :

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

По данным мероприятиям заключено 14 контрактов:

- зимнее содержание дорог(очистка дорог от снега) на сумму 275,0тыс.рублей;

- ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий – 416 м2;

- устройство выравнивающего слоя из асфальтнобетонной смеси – 10м2;

- установка дорожных знаков по ул.Ленина – 8 шт;

- установка дорожных знаков 5.19.1, 5.19.2, 5.16 на желто-зеленом фоне – 10 шт;

- нанесена дорожная разметка по ул.Ленина с.Троицкое -0,9 км;

-восстановление профиля дорог с добавлением щебня по ул.Калинина – 800 м2 и ул.Чехова -2250 м2

- восстановление профиля дорог с добавлением щебня по ул.Пушкина – 670 м2

 В рамках реализации Подпрограммы 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Троицкого сельского поселения» достигнуты следующие мероприятия:

- нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах на территории с с.Троицкое ул.Ленина -0,09км .

 Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течении 2021 года на постоянной основе.

Срок исполнения контрольных событий по данной программе не наступил.

Ведущий специалист

Администрации Троицкого сельского поселения: К.П.Котоленко

Таблица 12

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Развитие транспортной системы»

 за восстановление профиля дорог с добавлением щебня по ул.Калинина – 800 м22021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1«Развитие транспортной инфраструктуры Троицкого сельского поселения». | Администрация Троицкого сельского поселения (ведущий специалист Котеленко К.П. )  | X | X | X | 2073,8 | 2073,8 | 1506,1 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | ведущий специалист Котеленко К.П. | Заключено 6 контрактов на содержание автомобильных дорог | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2073,8 | 2073,8 | 1506,1 | Срок выполнения работ согласно графика |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 [<3>](#Par1127) |  | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | X |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Троицкого сельского поселения» |  | X | X | X | 508,7 | 508,7 | 416,5 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.Нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах на территории с с.Троицкое ул.Ленина , Нанесение горизонтальной разметки 1.14.1. ПДД РФ в с.Троицкое ул.Ленина | ведущий специалист Котеленко К.П. | Нанесено 0,09 км пешеходной разметки | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 204,8 | 204,8 | 204,8 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.Установка дорожных знаков | ведущий специалист Котеленко К.П. | Заключено 2 контракта | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 303,9 | 303,9 | 211,7 | выполнение работ согласно графика  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2 [<3>](#Par1127) |  | Сокращение количества нарушений правил дорожного движения  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программыведущий специалист Котеленко К.П. | X | X | X | 2582,5 | 2582,5 | 1922,6 |  |
| … | X | X | X |  |  |  |  |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Троицкого сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. [<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.