**Отчет**

**Об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**Троицкого сельского поселения**

**«Развитие транспортной системы»**

**за 9 месяцев 2022 года**

с.Троицкое 10 октября 2022 года

Администрация Троицкого сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Развитие транспортной системы».

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 15.10.2019г. № 109.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 1454,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2022 года составило 1454,4 тыс. рублей.

В состав данной программы включены две подпрограммы:

1. Развитие транспортной инфраструктуры Троицкого сельского поселения.
2. Повышение безопасности дорожного движения на территории Троицкого сельского поселения.

В рамках Подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Троицкого сельского поселения» предусмотрено основное мероприятие:

* зимнее содержание дорог (очистка дорог от снега) на сумму 220 тыс. рублей;
* ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий – 150 тыс. рублей;
* подсыпка дорог шлаком п. Луначарский, ул. Садовая п. Луначарский, ул. Юбилейная с.Троицкое, ул. Чехова с.Троицкое, ул. Чапаева с.Троицкое, ул. Лермонтов с.Троицкое, ул. Новая – 590,3 тыс. рублей;
* содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2022 году в границах Троицкого сельского поселения в Неклиновском районе Ростовской области (тракторный покос) - 60,4 тыс.руб;
* составление сметной документации на «Устройство тротуара от ул. Мельничная до ул. Монтажная по ул. Ленина в с. Троицкое Неклиновского района, Ростовской области» - 16,8 тыс.руб.

В рамках реализации Подпрограммы 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Троицкого сельского поселения» достигнуты следующие мероприятия:

* разработан проект организации дорожного движения на территории Троицкого сельского поселения – 23,1 тыс.рублей.
* установка дорожных знаков в кол-ве - 7 шт на 44,2 тыс.руб;
* нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования в с. Троицкое Неклиновского района Ростовской области – 282,9 тыс.руб.

Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течении 2022 года на постоянной основе.

Срок исполнения контрольных событий по данной программе не наступил.

Ведущий специалист

Администрации Троицкого сельского поселения: К.П.Котеленко

Таблица 12

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Развитие транспортной системы»

за I полугодие 2022г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1  «Развитие транспортной инфраструктуры Троицкого сельского поселения». | Администрация Троицкого сельского поселения (ведущий специалист  Котеленко К.П. ) | X | X | X | 1454,4 | 1454,4 | 963,6 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Ведущий специалист  Котеленко К.П. | Заключено 4 контракта на содержание автомобильных дорог | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 1054,4 | 1054,4 | 963,6 | Срок выполнения работ согласно графика |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 [<3>](#Par1127) |  | Содержание сети автомобильных дорог не в полном объеме | X |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Троицкого сельского поселения» | Ведущий специалист  Котеленко К.П | X | X | X | 400 | 400 | 67,3 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.  установка дорожных знаков в кол-ве - 7 шт | Ведущий специалист  Котеленко К.П | Заключен 1 контракт | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 400 | 400 | 44,20 | Срок выполнения работ согласно графика |
|  | Основное мероприятие 2.3.  Дислокация дорожных знаков с.Троицкое | Ведущий специалист  Котеленко К.П | Заключен 1 контракт | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 400 | 400 | 23,10 | Срок выполнения работ согласно графика |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2 [<3>](#Par1127) |  | Сокращение количества нарушений правил дорожного движения |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  ведущий специалист  Котеленко К.П. | X | X | X | 1454,4 | 1454,4 | 1031 |  |
| … | X | X | X |  |  |  |  |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Троицкого сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. [<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.