****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТРОИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_.2024г. №\_\_\_\_\_\_

с.Троицкое

|  |
| --- |
| **Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы****Троицкого сельского поселения «****Развитие транспортной системы»****за 2023 год** |

В соответствии с постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 15.03.2018г. № 36 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Троицкого сельского поселения», распоряжением Администрации Троицкого сельского поселения от 16.03.2018г № 37 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Троицкого сельского поселения», Администрация Троицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 15.10.2019г. № 109, согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации Троицкого**

**сельского поселения О.Н.Гурина**

Приложение

к постановлению

Администрации

Троицкого сельского поселения

от\_\_\_\_\_\_\_\_.2024г. №\_\_\_\_

**Отчет**

**о реализации**

**муниципальной программы Троицкого сельского поселения**

**«Развитие транспортной системы»**

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за 2023 год**

 В целях обеспечения развития информационно-коммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития Троицкого сельского поселения, а также повышения эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления, в рамках реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 15.10.2018 № 109, (далее – Программа) ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками Программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

сформировано развитие транспортной инфраструктуры органа местного самоуправления и учреждений Троицкого сельского поселения, отвечающая требованиям рынка транспортных систем;

повышение безопасности дорожного движения на территории Троицкого сельского поселения;

обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Троицкого сельского поселения;

снижение тяжести травм в дорожно-транспортных системах.

**2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, и мероприятий ведомственных целевых программ и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.**

В состав данной муниципальной программы включены две подпрограммы:

Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Троицкого сельского поселения».

В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

-заключен контракт по зимнему содержанию дорог (очистка дорог от снега) на сумму 220 тыс.руб;

-проводилаось воссиановление профиля дорог с добавлением нового материала (щебеночных) с.Троицкое, ул.Чапаева, 3-20а, п.Федосеевка, ул.Миусская, 2-42, с.Троицкое, ул.Кавказкая, 18-96, с.Троицкое, ул.Чехова, 1-11.

-проводился ямочный ремонт на территории с. Троицкое.

Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Троицкого сельского поселения».

В результате реализации данной подпрограммы, выполнены следующие мероприятия:

 В отчетном году бюджетные средства были направлены на выполнение работы по:

-нанесению 394,6 м2 пешеходной разметки;

Контрольное событие 1.1 Формирование муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Развитие транспортной системы», Неклиновского района и обеспечение ее бесперебойного функционирования в Администрации Троицкого сельского поселения срок 31.12.2023г.- выполнено в полном объеме.

*Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, и мероприятий ведомственных целевых программ и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы приведены в Приложении №1.*

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлен.

**4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.**

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 1106,3 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 1106,3 тыс.рублей, или 100%

Все средства использованы по целевому назначению.

*Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы приведены в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.*

**5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.**

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной Программы и подпрограмм в 2023 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

-нанесению 394,6 м2 пешеходной разметки;

*Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в Приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.*

**6. Информация о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы.**

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной системы» Троицкого сельского поселения рассчитана в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы, которая представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализацию рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Троицкого сельского поселения.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам:

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Сп = ИДп / ИЦп,

где:

Сп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Рассчитанная эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 1,0 в связи с чем при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу.

В муниципальной программе показатели исполнения оцениваются, как наступление событий, поэтому при расчете суммарной оценки степени достижения целевых показателей принимаются за единицу.

Расчет суммарной оценки степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

где:

Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Cп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0. Данный показатель характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

СРом = 4/4, СРом = 1

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 это характеризует высокий эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения рассчитывается в несколько этапов.

Для расчета степени реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения,оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

СРм = 4/4, СРм = 1

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации
в отчетном году.

Мероприятие выполнены в полном объеме при достижении следующих результатов:

Расчет степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджет поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

ССуз = 1106,3/1106,3 ССуз = 1

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

 Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения по следующей формуле:



Эис = 1/1=1

где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов
из бюджета поселения.

 Бюджетная эффективность реализации программы признается на основании расчета эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию программы признана – высокой.

 При расчете оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

  Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1х0,5 + 1х 0,3 + 1х 0,2

УРпр = 1

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 1

**7. Предложения по дальнейшей реализации программы**

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Развитие транспортной системы» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение №1

**Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы за 2023г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срококончания реализации | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | Запланированные | достигнутые |
| **Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры»** |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Троицкого сельского поселения(ведущий специалист Котеленко К.П.) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Зимнее содержание, грейдирование,ямочный ремонт | заключен контракт по зимнему содержанию дорог, выполнены работы подсыпке шлаком, ямочный ремонт |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Троицкого сельского поселения(ведущий специалист Котеленко К.П.) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | (ведущий специалист Котеленко К.П.) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5 | Основное мероприятие 1.5. Разработка проектной документации на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Троицкого сельского поселения»** |
| 6 | Подпрограмма 2«Повышение безопасности дорожного движения на территории Троицкого сельского поселения» | Администрация Троицкого сельского поселения(ведущий специалист Котеленко К.П.) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | нанесению 394,6 м2 пешеходной разметки. | нанесению 394,6 м2 пешеходной разметки установка  |  |

Приложение №2

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписи |  |
| Муниципальная программа«Развитие транспортной системы» | всего | 1106,3 | 1106,3 | 1106,3 |
| бюджет поселения | 1106,3 | 1106,3 | 1106,3 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1«Развитие транспортной инфраструктуры Троицкого сельского поселения» | всего | 797,3 | 797,3 | 797,3 |
| бюджет поселения | 797,3 | 797,3 | 797,3 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2«Повышение безопасностидорожного движения на территории Троицкого сельского поселения» | всего | 309 | 309 | 309 |
| бюджет поселения | 309 | 309 | 309 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

**ОТЧЕТ**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Развитие транспортной системы»**

 **за 2023 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения<2> |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы»** |
|  | Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Троицкого сельского поселения специалист 1 категории | заключен контракт по зимнему содержанию дорог, выполнены работы подсыпке шлаком, ямочный ремонт,  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 797,3 | 797,3 | 797,3 | Х |
|  | Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Троицкого сельского поселения специалист 1 категории |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |
|  | Основное мероприятие 1.3. капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Троицкого сельского поселения специалист 1 категории | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.4. Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог  | Администрация Троицкого сельского поселения специалист 1 категории | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.5. Разработка проектной документации на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Х | X | Х | X | X | X | X |
|  | **Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Троицкого сельского поселения»** |
|  | Подпрограмма 2«Повышение безопасности дорожного движения на территории Троицкого сельского поселения | ответственный исполнитель муниципальной программыспециалист 1 категории | нанесению 394,6 м2 пешеходной разметки;  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 309 | 309 | 309 | Х |