**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТРОИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Троицкое

16.03.2012г. № 16

«Об утверждении отчета о финансировании, освоении

и результативности проводимых программных

 мероприятий по долгосрочной целевой программы

«Повышение качества водоснабжения населения

 в муниципальном образовании Троицкое сельское

поселение» на 2010 – 2014 годы»

 Во исполнение постановления Главы Троицкого сельского поселения от 20.01.2012 года № 7 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ поселения».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий «Повышение качества водоснабжения населения в муниципальном образовании Троицкое сельское поселение» на 2010 – 2014 годы» за 2011г., согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

 2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Троицкого

сельского поселения: А.Н.Дубина

 Приложение № 1

 к постановлению Администрации

Троицкого сельского поселения

от 16.03.2012г. № 16

ОТЧЕТ
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий «Повышение качества водоснабжения населения в муниципальном образовании Троицкое сельское поселение» на 2010 – 2014 годы»

по состоянию на «\_\_01\_\_\_\_» \_\_\_\_01\_\_\_\_\_\_\_ 2012 года

(представляется по итогам года, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наиме­нованиемеро­приятия | Объем ассигнований в соответствиис постановлением АдминистрацииТроицкого с/п об утверждении программы | Уточненный план ассигнованийна 2011год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемынеосвоен­ныхсредств и причины их неосвоения (по ис­точникам финанси­рования) |
| все-го | област-нойбюд­жет | мест­ныйбюд­жет | все-го | област-нойбюд­жет | мест­ныйбюд­жет | все-го | област­нойбюджет | местныйбюджет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Прог-рамме | 376,2 |  | 376,2 | 376,2 |  | 376,2 | 376,2 |  | 376,2 |  |
|  | Мероприятие № 1Содержание водопроводных сетей | 376,2 |  | 376,2 | 376,2 |  | 376,2 | 376,2 |  | 376,2 |  |